## Slide 1: Рабочий проект РПД «Управление проектами в сфере ИИ»
Борзин Роман Юрьевич
Душкина Елена Николаевна
Исупова Наталья Ивановна
Крошилина Светлана Владимировна
Кошелев Антон Александрович
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 2: Специфика управления проектами в сфере ИИ
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 3: Цель дисциплины «Управление проектами в сфере ИИ»
Сформировать у студентов компетенции в области управления жизненным циклом проектов по разработке систем искусственного интеллекта, позволяющие эффективно запускать, планировать, сопровождать и контролировать реализацию ИИ-проектов, формировать и управлять работой проектной команды, а также применять современные ИИ-инструменты для повышения эффективности управленческих процессов и оптимизации проектной деятельности.
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 4: Задачи дисциплины «Управление проектами в сфере ИИ»
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
освоить ключевые принципы и методы оптимального выбора и применения методологий управления проектами разработки программного обеспечения и систем ИИ, включая классические и гибкие подходы, а также стандарты управления проектами, применительно к специфике ИИ-разработки;
сформировать практические навыки применения инструментов проектного планирования (WBS, диаграмма Ганта, канбан-доски, RACI) и управления требованиями для организации работы проектной команды;
научить обосновывать технико-экономическую целесообразность проектных решений, оценивать трудоёмкость, сроки и стоимость проектных задач с учётом исследовательской составляющей и итеративности этапов, связанных с созданием компонентов ИИ;
развить умение идентифицировать и управлять рисками ИТ- и ИИ-проектов, в том числе связанными, с неопределённостью требований и технической реализацией алгоритмов машинного обучения, а также обусловленными информационной безопасностью;
сформировать навыки эффективного формирования и управления работой проектной команды с учётом жизненного цикла проекта, зон ответственности и принципов коммуникации между разработчиками, аналитиками данных и заказчиком.

## Slide 5: Профильные роли КРМ
Роль | Статус | Функция в дисциплине и проекте
AI PM (Менеджер проектов ИИ) | основная | управление процессами создания ИИ-решений, координация команды разработки, планирование ресурсов, контроль сроков и оценка эффективности проекта
AI CDO (Руководитель цифровой трансформации) | поддерживающая | проектирование новых путей формирования ценности в организации посредством применения ИИ, стратегическое планирование, управление изменениями и формирование портфеля ИИ-проектов
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 6: Компетенции и индикаторы по КРМ
Код и направление компетенции | Индикаторы компетенции | Использование в дисциплине
LC-1. Понимание бизнес-проблемы | LC-1.1. Формализует бизнес-цели и вырабатывает под них стратегии внедрения ИИ. LC-1.2. Выбирает оптимальные технологии под конкретные требования проекта внедрения ИИ. LC-1.3. Готовит и ведет документы для реализации проектов в области ИИ. | анализ требований, постановка целей проекта, определение содержания AI-проекта
LC-4. Управление процессами жизненного цикла ИИ-продукта | LC-4.1. Осуществляет запуск и ведение проекта в области ИИ, в том числе планирование и контроль задач, оценку ресурсов. LC-4.2. Координирует и контролирует работу команд проекта с целью достижения общих целей проекта. | планирование проекта, организация команды, управление сроками, коммуникациями и выбором методологии управления
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 7: Компетенции и индикаторы по КРМ
Код и направление компетенции | Индикаторы компетенции | Использование в дисциплине
LC-7. Экономика ИИ | LC-7.1. Обосновывает достижимость технико-экономических показателей ИИ за счет внедрения различных методических и технологических решений. LC-7.3. Оценивает риски внедрения ИИ, прогнозирует связанный с ними ущерб и дает оценку экономической эффективности на основе риск-аппетитов. | бюджетирование, оценка стоимости проекта, экономическая эффективность и управление рисками
SS-2. Командная работа, коммуникации и лидерство в ИИ | SS-2.1. Эффективно коммуницирует с участниками проектной команды при планировании, реализации и анализе результатов работы в контексте гибридной команды "Человек+ИИ", включая постановку задач людям и ИИ-агентам, фиксацию договорённостей и критериев качества. SS-2.2. Учитывает профессиональные и ролевые особенности коллег и контур ИИ-компонентов: адаптирует язык под аудиторию (tech/product/C-level), распределяет ответственность (RACI) и представляет результаты в понятном формате. | распределение ролей, взаимодействие участников проекта и управление коммуникациями
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 8: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 1. Проекты и среда управления | Основы проектного управления; документационное и организационное обеспечение проектов в сфере ИИ; эволюция проектного управления |  | 6 | LC-1 SS-2 | 1.1, 1.3 2.1 | Б, С Б
Основы проектного управления | Понятие проекта и продукта, системный подход к управлению проектом, классификация проектов, жизненный цикл проекта, проектное и продуктовое управление, ограничения, особенности проектов в сфере ИИ | Л | 2 | LC-1 | 1.1 | Б
Документационное и организационное обеспечение проектов в сфере ИИ | Системная модель управления проектом, организационная структура, процессы управления проектами, технико-экономическое обоснование проекта, его структура и содержание, формирование команды проекта, основные роли. Проектная документация. План управления проектом. Специфическая документация ИТ-проекта в области ИИ (документация на данные, документация на модели, документация по MLOps и индустриализации, этический и правовой аудит) | Л | 2 | LC-1 | 1.1 1.3 | Б С
Эволюция проектного управления | Трансформация проектного менеджмента: от индустриальных стандартов к ИИ-проектам | СР | 2 | SS-2 | 2.1 | Б

## Slide 9: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 2. Управление содержанием проекта | Инструменты целеполагания и декомпозиции в проектах; управление содержанием технологических проектов; разработка устава и содержания AI-проекта |  | 8 | LC-1 | 1.1-1.3 | Б, С
Инструменты целеполагания и декомпозиции в проектах | Определение целей и содержания проекта, инструменты Impact Mapping, Customer Journey Mapping, User Story Mapping, MBO, разработка WBS, техника SWOT-анализа, «Шесть сигм» | Л | 2 | LC-1 | 1.2 | Б
Управление содержанием технологических проектов | Современные подходы к управлению содержанием сложных технологических проектов | СР | 2 | LC-1 | 1.3 | Б
Разработка устава и содержания AI-проекта | Разработка устава AI-проекта, анализ стейкхолдеров и требований; применение Impact/User Story Mapping и WBS для определения содержания и границ проекта | Лаб | 4 | LC-1 | 1.1 1.3 | С С

## Slide 10: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 3. Управление человеческими ресурсами проекта (команда) | Команда проекта: структура, ответственность, конфликты; лидерство и самоорганизация в R&D-командах, кросс-функциональные команды в высокотехнологичных проектах, структура и RACI для AI-команды |  | 9 | LC-4 SS-2 | 4.2 2.1-2.2 | Б,С С
Команда проекта: структура, ответственность, конфликты | Менеджмент проектов, команда менеджмента проекта, матрица ответственности, стадии существования КМП, управление трудовыми ресурсами, конфликт интересов участников проекта | Л | 2 | LC-4 | 4.2 | Б
Лидерство и самоорганизация в R&D-командах | Структура R&D-команды и принципы управления в сложных проектах, этапы развития команды, роль лидера, культура обратной связи, самоуправление и самоорганизующиеся команды | Л | 2 | SS-2 | 2.2 | С
Кросс-функциональные команды в высокотехнологичных проектах | Формирование и развитие кросс-функциональных команд в высокотехнологичных проектах | СР | 1 | SS-2 | 2.1 | С
Структура и RACI для AI-команды | Разработка организационной структуры команды AI-проекта, матрица ответственности (RACI), определение ролей и зон ответственности в R&D-команде, планирование коммуникаций | Лаб | 4 | LC-4 | 4.2 | С

## Slide 11: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 4. Управление сроками проекта | Календарное планирование и сетевые модели в проектах; управление сроками проекта в условиях неопределённости; сетевое планирование проекта |  | 8 | LC-4 | 4.1 | Б, С
Календарное планирование и сетевые модели в проектах | Определение состава и взаимосвязей операций проекта, сетевые модели, календарное планирование, расчёт сетевой модели, оптимизация «время  затраты» | Л | 2 | LC-4 | 4.1 | Б
Управление сроками проекта в условиях неопределённости | Оптимизация временных параметров проекта в условиях неопределённости и быстроменяющихся требований | СР | 2 | LC-4 | 4.1 | С
Сетевое планирование проекта | Разработка сетевой модели проекта, диаграмма Ганта с учётом зависимостей задач, расчёт критического пути и резервов времени | Лаб | 4 | LC-4 | 4.1 | С

## Slide 12: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 5. Управление стоимостью проекта | Методика освоенного объёма и управление бюджетом; бюджетирование и контроль стоимости в ИИ-проектах; расчёт бюджета проекта через EVM |  | 6 | LC-7 | 7.1 | Б, С
Методика освоенного объёма и управление бюджетом | EVM: методика освоенного объёма, показатели освоенного объёма, прогнозирование результатов выполнения проекта | Л | 2 | LC-7 | 7.1 | Б
Бюджетирование и контроль стоимости в ИИ-проектах | Современные методы бюджетирования и контроля стоимости в инновационных (ИИ-) проектах | Л | 2 | LC-7 | 7.1 | С
Расчёт бюджета проекта через EVM | Расчёт бюджета проекта с использованием методики освоенного объёма | Лаб | 2 | LC-7 | 7.1 | С

## Slide 13: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 6. Управление качеством проекта | Методы управления качеством в проектах; качество в технологических компаниях: стандарты и практика; план качества и метрики для AI-продукта |  | 5 | LC-4 | 4.1 | С
Методы управления качеством в проектах | Управление качеством проекта, стандартизация, функционально-стоимостной и функционально-физический анализ, методы определения показателей качества, диаграммы Парето | Л | 2 | LC-4 | 4.1 | С
Качество в технологических компаниях: стандарты и практика | Системы менеджмента качества в технологических компаниях: от стандартов к практике | СР | 1 | LC-4 | 4.1 | С
План качества и метрики для AI-продукта | Разработка плана управления качеством AI-продукта, диаграммы Парето для приоритизации задач качества, определение метрик качества ML-моделей | Лаб | 2 | LC-4 | 4.1 | С

## Slide 14: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 7. Управление рисками и взаимодействием в проекте | Управление рисками и взаимодействие с внешними участниками; коммуникации и стейкхолдеры в сложной проектной среде; управление рисками AI-проекта |  | 7 | LC-4 LC-7 | 4.2 7.3 | С Б, С
Управление рисками и взаимодействие с внешними участниками | Виды и источники рисков проекта (предприятие, предметная область, ресурсы, техника, рынок, контрагенты, управление), реестр рисков TOP-10, управление проблемами и изменениями, управление взаимодействием с внешними участниками | Л | 2 | LC-7 | 7.3 | Б
Коммуникации и стейкхолдеры в сложной проектной среде | Управление стейкхолдерами и коммуникациями в сложных проектных средах | СР | 1 | LC-4 | 4.2 | С
Управление рисками AI-проекта | Идентификация рисков, специфичных для AI-проектов, качественная и количественная оценка рисков, разработка плана реагирования, реестр рисков TOP-10 | Лаб | 4 | LC-7 | 7.3 | С

## Slide 15: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Модуль 8. Управление проектами в сфере искусственного интеллекта: методы, подходы, инструментарий | Гибкие методологии управления проектами в ИИ-контексте; выбор методологии для AI-проекта; планирование спринта и Scrum-церемонии; инструментальная среда проектного менеджмента |  | 12 | LC-4 | 4.1 | С, П
Гибкие методологии управления проектами в ИИ-контексте | Выбор оптимальной методологии управления проектом на основе модели Cynefin. Гибкие методы управления проектами: Agile, практики Scrum, XP; адаптация Lean и Agile к проектам в сфере ИИ на примере Lean DS | Л | 2 | LC-4 | 4.1 | С
Выбор методологии для AI-проекта | Сравнительный анализ и выбор методологии управления AI-проектом под ограничения задачи и ресурсное обеспечение | СР | 4 | LC-4 | 4.1 | С
Планирование спринта и Scrum-церемонии | Организация рабочего процесса по Scrum, планирование спринта, ежедневные стендапы, ретроспектива по итогам спринта | Лаб | 4 | LC-4 | 4.1 | П
Инструментальная среда проектного менеджмента | Среда управления проектами, виды систем управления проектами, специализированные КСУП-системы | Л | 2 | LC-4 | 4.2 | С

## Slide 16: Структура и содержание РПД
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Элемент | Содержание (тематические сущности) | Форма занятия | Объём, а.ч. | Компетенция | Индикатор | Уровень
Промежуточная аттестация |  |  | 47 |  |  | 
Консультирование | Консультирование перед экзаменом: разбор типовых билетов и практико-ориентированных заданий, ответы на вопросы | Конс | 2 | LC-1 LC-4 LC-7 SS-2 | 1.1-1.3 4.1-4.2 7.1, 7.3 2.1-2.2 | С
Экзамен | Итоговая проверка сформированности компетенций по дисциплине (билеты, практико-ориентированные задания) | Э | 0,35 | LC-1 LC-4 LC-7 SS-2 | 1.1-1.3 4.1-4.2 7.1, 7.3 2.1-2.2 | С
Самоподготовка к экзамену | Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации (повторение теории, отработка практических кейсов) | СР | 44,65 | LC-1 LC-4 LC-7 SS-2 | 1.1-1.3 4.1-4.2 7.1, 7.3 2.1-2.2 | С

## Slide 17: Место дисциплины «Управление проектами в сфере ИИ» в учебном плане
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение
Вид нагрузки | Часы
Лекции | 24
Лабораторные работы | 24
Самостоятельная работа | 13
Консультирование перед экзаменом | 2
Сдача экзамена | 0,35
Часы на контроль | 44,65
ИТОГО | 108
Дисциплина изучается в 7 семестре. Трудоемкость - 108 ч., 3 з.е.

## Slide 18: Пререквизиты
Дисциплина / практика (пререквизит) | Компетенция КРМ | Освоенные ранее индикаторы (входной уровень) | Уровень на входе
Основы программной инженерии | LC-3 | LC-3.1. Представление об архитектуре и жизненном цикле систем | Б
Технологическая практика | LC-5 | LC-5.1. Базовые инструменты промышленной разработки и сопровождения ПО | Б
Введение в машинное обучение | LC-2 | LC-2.1. Базовые эксперименты с моделями МО, оценка качества | Б
Основы систем искусственного интеллекта | LC-8 | LC-8.1 (ML-1.1). Ориентация в основных направлениях и трендах ИИ | Б
Искусственные нейронные сети и глубокое обучение | LC-2 | LC-2.1–LC-2.2. Проведение экспериментов и оценка моделей ИИ | Б/С
Автоматизированное машинное обучение | LC-2 | LC-2.1. Автоматизация экспериментов с моделями ИИ | С
Деловые коммуникации | SS-2 | SS-2.1. Эффективная коммуникация в проектной команде | Б
Введение в профессиональную деятельность | SS-1 | SS-1.1. Понимание роли специалиста и этических принципов ИИ | Б
Тестирование ПО | LC-5 | LC-5.1. Оценка качества инструментов и практик разработки | Б
Системная инженерия | LC-1 | LC-1.1. Формализует бизнес-цели и вырабатывает под них стратегии внедрения ИИ LC-1.2. Выбирает оптимальные технологии под конкретные требования проекта внедрения ИИ | Б
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 19: Постреквизиты
Дисциплина / практика (для которой данная дисциплина — пререквизит) | Компетенция КРМ | Индикаторы, формируемые в данной дисциплине как база | Выходной уровень
Производственная практика | LC-4 | LC-4.1–LC-4.3. Ведение проекта, координация команды, контроль реализации | С
Преддипломная практика | LC-4 | LC-4.1–LC-4.3. Управление процессом жизненного цикла ИИ-продукта | С
Выполнение и защита ВКР | LC-4, LC-7 | LC-4.1; LC-7.1. Планирование и экономическое обоснование проектной части работы | С
Рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений | LC-1, LC-4 | LC-1.1–LC-1.3; LC-4.1. Постановка задачи и ведение проекта на прикладном материале | С
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 20: Система оценки результатов обучения
Модуль | Компетенции | Дескриптор освоения | Форма контроля | Вид КИМ
Модуль 1. Проекты и среда управления | LC-1; SS-2 | Определяет и формализует проблему предметной области, решение которой требует применения ИИ; формализует особенности проектов в сфере ИИ. Понимает общую цель команды, участвует в обсуждении задач планирования и реализации проекта. | Текущий | Опрос / мини-эссе; практическое задание
Модуль 2. Управление содержанием проекта | LC-1 | Проводит анализ требований к системе ИИ, оценивает и разрабатывает технические требования на основе формализованной постановки задачи. Формализует бизнес-цель заказчика, выявляет заинтересованные стороны и требования; разрабатывает ТЗ на систему ИИ с учётом специфики предметной области | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (устав проекта, WBS)
Модуль 3. Управление человеческими ресурсами проекта | LC-4; SS-2 | Обеспечивает взаимодействие всех участников проекта. Осуществляет коммуникации между аналитиками данных, инженерами, разработчиками и руководителями подразделений для масштабирования ИИ-инициатив | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (матрица RACI)
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 21: Система оценки результатов обучения
Модуль | Компетенции | Дескриптор освоения | Форма контроля | Вид КИМ
Модуль 4. Управление сроками проекта | LC-4 | Осуществляет ведение проекта в области ИИ, планирование и контроль задач, оценку ресурсов. Подбирает методологию (CRISP-DM, CRISP-ML(Q)) и организует процесс разработки | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (сетевой график, диаграмма Ганта)
Модуль 5. Управление стоимостью проекта | LC-7 | Знает ключевые технико-экономические показатели внедрения ИИ. Строит расчётные модели для оценки технико-экономических показателей ИИ и применяет их для прогнозирования | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (бюджет по методике освоенного объёма)
Модуль 6. Управление качеством проекта | LC-4 | Подбирает методологию разработки системы ИИ. Организует процесс контроля качества AI-продукта, применяет инструменты приоритизации дефектов и метрики качества ML-моделей | Рубежный; текущий | Коллоквиум / практическое задание; лабораторная работа (план управления качеством)
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 22: Система оценки результатов обучения
Модуль | Компетенции | Дескриптор освоения | Форма контроля | Вид КИМ
Модуль 7. Управление рисками и взаимодействием в проекте | LC-7 | Знает ключевые риски внедрения ИИ. Строит расчётные оценки экономического ущерба и разрабатывает модели экономических эффектов внедрения ИИ | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (реестр рисков TOP-10)
Модуль 8. Управление проектами в сфере искусственного интеллекта: методы, подходы, инструментарий | LC-4 | Организует процесс разработки системы ИИ по гибкой методологии. Подбирает методологию управления ИИ-проектом и практически реализует её. Демонстрирует эффективное владение инструментами коммуникаций, проектного управления и контроля изменений | Рубежный; текущий | Коллоквиум / решение практического кейса; лабораторная работа (спринт, ретроспектива)
Промежуточная аттестация | LC-1, LC-4, LC-7, SS-2 | Итоговая проверка сформированности компетенций дисциплины на уровне «средний» | Промежуточный | Билеты + практико-ориентированное задание
Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение

## Slide 23: Спасибо за внимание!
Группа №40